DỰ ÁN FILM CONTEST MONOREPO  |  TECHNICAL MANAGEMENT & ENGINEERING

BÁO CÁO TỔNG KẾT TIẾN ĐỘ & THÀNH QUẢ DỰ ÁN

Tổng quan thành quả kỹ thuật từ ngày khởi tạo Monorepo đến nay (08/10/2026 – 28/10/2026)

| 📅 Thời gian tổng kết: 08/10/2026 – 28/10/2026 | 👤 Người lập báo cáo: Technical Lead / Hoàng Nam |
| --- | --- |
| 🌿 Nhánh kiểm thử & làm việc: develop (Đã merge 10/10 specs) | 🎯 Trọng tâm: Toàn bộ Monorepo (API, Web, Mobile, AI Specs) |

I. BẢNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC & THÀNH QUẢ TỔNG QUAN

| 40+ PULL REQUESTS Tích hợp liên tục vào develop | 3 Apps + 2 Pkgs MONOREPO WORKSPACE API Hono, Web Next, Flutter | 10 / 10 AI-FIRST SPECS (100%) Single Source of Truth hoàn chỉnh | pgvector + R2 HẠ TẦNG DỮ LIỆU & AI Postgres 16, CLIP, Presigned URL |
| --- | --- | --- | --- |

II. LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN & CÁC MỐC THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Từ ngày khởi tạo kho mã nguồn (08/10/2026) đến thời điểm hiện tại (28/10/2026), dự án đã trải qua 4 giai đoạn phát triển trọng điểm với các kết quả cụ thể như sau:

| Giai đoạn & Mốc | Hạng mục Kỹ thuật & Thành quả Cốt lõi | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 (08/10 – 11/10) Khởi tạo & Quy chuẩn | • Thiết lập kiến trúc Turborepo kết hợp Bun runtime tối ưu tốc độ build. • Cấu hình các package dùng chung: @repo/typescript-config và @repo/eslint-config. • Thiết lập Git Workflow chuẩn mực: develop, feature branches, quy tắc commit và pull request. | ✅ Hoàn thành |
| Giai đoạn 2 (11/10 – 16/10) Nền tảng Lõi, Auth & RBAC | • Backend (API Hono): Thiết kế phân tầng, Drizzle ORM migrations, xác thực JWT (Access/Refresh token rotation), RBAC middleware 4 vai trò, tích hợp upload ảnh Cloudflare R2. • Web Portal (Next.js 14): Setup layout dashboard với Shadcn/UI, màn hình Login/Register, Axios client interceptor tự refresh token, Zustand in-memory storage. • Mobile App (Flutter 3.x): Khởi tạo Riverpod & GoRouter, Dio interceptor, Flutter Secure Storage lưu trữ an toàn token, màn hình Splash và Đăng nhập. | ✅ Hoàn thành |
| Giai đoạn 3 (16/10 – 22/10) Nghiệp vụ Cuộc thi, Nộp bài & API Specs | • Backend (API): Hoàn thiện CRUD Cuộc thi (/contests), cấu hình tiêu chí (/criteria), endpoint nộp bài thi multipart (/submissions), xuất bản OpenAPI 3.0 YAML & Postman Collection. • Web Portal: Màn hình danh sách & chi tiết cuộc thi, giao diện cấu hình tiêu chí chấm thi, hệ thống Route Guards phân quyền trang portal. • Mobile App: Màn hình danh sách cuộc thi có lọc trạng thái, chi tiết cuộc thi kèm nút đăng ký, form nhập thông số cuộn phim và máy ảnh, image picker & preview bài nộp. | ✅ Hoàn thành |
| Giai đoạn 4 (22/10 – 28/10) Bộ Đặc tả AI-First & Chuẩn hóa Hệ thống | • Ban hành Quy chuẩn Đặc tả 5 phần 'AI-First Specification' làm Single Source of Truth cho lập trình viên và các AI coding assistants (Antigravity, Cursor, Copilot). • Hoàn thành & Merge toàn bộ 10/10 Module Specs (01 đến 10) vào thư mục docs/. • Thiết kế hoàn chỉnh giải pháp Giám định ảnh AI (pHash DCT 64-bit + pgvector CLIP 512-dim, P_AI >= 75%) và cơ chế Chấm thi ẩn danh kép (Double-Blind Judging). | ✅ Hoàn thành |

III. MA TRẬN TRẠNG THÁI 10 MODULE ĐẶC TẢ AI-FIRST (DOCS/ SPECS)

Toàn bộ 10 module đặc tả hệ thống đã được hợp nhất tại thư mục docs/, tuân thủ cấu trúc 5 phần bắt buộc (Domain Entities, Business Rules, State Machine, Shared API Contracts, UI/UX Flows):

| STT | Module & Tệp Đặc Tả | Nghiệp vụ Trọng tâm & Thiết kế Kỹ thuật | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-auth-and-rbac.md | Xác thực JWT, Token Rotation, phân quyền RBAC Matrix 4 vai trò, Audit Log, Zod Schemas đầy đủ. | ✅ Hoàn thành |
| 02 | 02-analog-master-data.md | Master Data: Film Stock, Camera, Lens, Film Lab, Mermaid ERD, Seed Data mẫu, Zod Schemas. | ✅ Hoàn thành |
| 03 | 03-contest-lifecycle.md | Vòng đời cuộc thi, cấu hình mốc thời gian BR-08, thiết lập ngưỡng AI kiểm duyệt (P_AI, pHash). | ✅ Đã merge |
| 04 | 04-film-logbook.md | Quản lý nhật ký cuộn phim (film_rolls) và từng khung hình chụp (film_frames) theo BR-03, BR-23. | ✅ Đã merge |
| 05 | 05-submission-and-proof.md | Luồng nộp bài thi, cơ chế nộp ảnh âm bản đối chứng trong 48 giờ theo BR-06, BR-19. | ✅ Đã merge |
| 06 | 06-ai-verification.md | Giám định ảnh AI (P_AI >= 75%), pHash DCT 64-bit, pgvector CLIP 512-dim, Redis BullMQ Worker. | ✅ Hoàn thành |
| 07 | 07-blind-judging.md | Chấm thi ẩn danh kép BR-12, thuật toán phát hiện lệch điểm BR-14, tính điểm tổng kết có trọng số. | ✅ Đã merge |
| 08 | 08-archive-and-exhibition.md | Triển lãm số, tìm kiếm nâng cao (faceted search theo AI tags), bảo vệ bản quyền & watermark ảnh BR-16. | ✅ Hoàn thành |
| 09 | 09-api-contracts.md | Chuẩn hóa Envelope Response {success, data, error, meta}, bộ DTOs TypeScript, chuẩn mã lỗi MSG-xxx. | ✅ Hoàn thành |
| 10 | 10-database-and-storage.md | Kiến trúc PostgreSQL 16 + pgvector, presigned URLs Cloudflare R2 / AWS S3, cấu hình pool kết nối. | ✅ Hoàn thành |

IV. RÀ SOÁT KỸ THUẬT & TRỌNG TÂM HOÀN THIỆN

Đồng bộ quy ước đặt tên (Naming Convention): Rà soát toàn bộ tài liệu đặc tả để đồng nhất 100% tên bảng cơ sở dữ liệu và khóa ngoại sang định dạng snake_case (film_rolls, film_frames, submissions) khớp hoàn toàn với schema Drizzle ORM trong apps/api/src/db/schema.ts.

Bổ sung Zod Validation Schema chi tiết: Mở rộng và chuẩn hóa các schema xác thực dữ liệu đầu vào (Zod schemas) cũng như đầy đủ các endpoint CRUD mở rộng (GET filter, chi tiết ID, soft delete) cho module 04 và 05.

Tích hợp Luồng Xử lý Hàng đợi (Message Queue): Đặc tả chi tiết giao thức giao tiếp giữa API và Redis BullMQ Worker để thực thi bất đồng bộ tiến trình trích xuất vector CLIP và tính toán khoảng cách Hamming pHash khi bài thi được nộp.

V. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO (ACTION PLAN)

| Hạng mục | Nội dung Thực hiện | Đầu ra Kỹ thuật Dự kiến | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tinh chỉnh & Đồng bộ Zod Schemas | Hoàn thiện 100% Zod validation schemas và CRUD endpoints trên docs/ | 29/10/2026 |
| 02 | Khởi động Sprint Sinh Mã Nguồn AI | Ứng dụng AI Coding Assistants sinh code đồng bộ cho API Hono, Web & Mobile | 30/10/2026 |
| 03 | Kiểm thử Tự động & Tích hợp E2E | Bộ Unit/Integration Test cho luồng Chấm thi ẩn danh, Nộp bài thi (Coverage >= 85%) | 02/11/2026 |

|  | Báo cáo được lập & xác nhận bởi: BAN KỸ THUẬT DỰ ÁN FILM CONTEST Hoàng Nam (Technical Lead) |
| --- | --- |